| REPUBLIQUE DU CAMEROUN Paix- Travail- Patrie -------------- MINISTERE DES FINANCES -------------- SECRETARIAT GENERAL -------------- PROGRAMME SUPERIEUR DE SPECIALISATION EN FINANCES PUBLIQUES -------------- |  | REPUBLIC OF CAMEROON Peace- Work- Fatherland -------------- MINISTRY OF FINANCE ---------------- GENERAL SECRETARIAT -------------- ADVANCED PROGRAM OF SPECIALISATION IN PUBLIC FINANCE -------------- |
| --- | --- | --- |

CAHIER DES CHARGES

BIBLIOTHÈQUE VIRTUELLE DU PSSFP

bibliotheque.pssfp.net

| Référence | CDC-PSSFP-BIB-2026-002 |
| --- | --- |
| Version | 2.0 — Édition enrichie |
| Date | Avril 2026 |
| Périmètre | Refonte complète — Phase I & II |

Ce document est confidentiel. Sa diffusion est limitée aux parties prenantes désignées.

# TABLE DES MATIÈRES

TABLE DES MATIÈRES	2

A.1 Présentation de l'institution	4

A.2 Diagnostic de l'existant	4

A.2.1 Points forts identifiés	4

A.2.2 Insuffisances majeures	4

A.2.3 Opportunités	4

A.3 Cadre décisionnel	4

B.1 Objectifs généraux	5

B.2 Objectifs spécifiques	5

C.1 Types de documents hébergés	5

C.2 Politique de monétisation	6

D.1 Structure des URLs	6

E.1 Moteur de recherche avancée	7

E.1.1 Fonctionnalités de recherche	7

E.1.2 Technologies recommandées	7

E.2 Gestion des accès et authentification	7

E.3 Gestion du catalogue (CMS)	7

E.4 Tableau de bord analytique	8

E.4.1 Métriques en temps réel	8

E.4.2 Métriques financières	8

E.4.3 Outils analytiques	8

F.1 Phase 1 — Audit complet (Semaine 1-2)	8

F.1.1 Inventaire documentaire	8

F.1.2 Audit technique	8

F.1.3 Livrables de l'audit	9

F.2 Phase 2 — Préparation et nettoyage (Semaine 3-4)	9

F.3 Phase 3 — Migration automatisée (Semaine 5-6)	9

F.4 Phase 4 — Enrichissement post-migration	9

G.1 Contexte et objectifs	9

G.2 Canaux de paiement intégrés	9

G.2.1 MTN Mobile Money (MTN MoMo)	9

G.2.2 Orange Money	10

G.2.3 Visa / Mastercard (cartes bancaires)	10

G.3 Architecture technique du module de paiement	10

G.4 Modèles tarifaires	Error! Bookmark not defined.

H.1 Cohérence avec pssfp.net	10

H.2 Palette de couleurs	10

H.3 Typographie	11

H.4 Composants visuels spécifiques à la bibliothèque	11

I.1 Stack technologique	11

I.2 Sécurité	12

J.1 Phase I — Refonte et migration (Avril – Juin 2026)	12

J.2 Phase II — Enrichissement (Juillet – Décembre 2026)	12

K.1 Budget Phase I — Développement initial	Error! Bookmark not defined.

L.1 Critères fonctionnels	13

L.2 Critères techniques	13

L.3 Critères de migration	13

M.1 Accès et données techniques	13

M.2 Contenus et validation	13

Annexe A — Glossaire	15

Annexe B — Références	15

A — CONTEXTE ET DIAGNOSTIC

## A.1 Présentation de l'institution

Le Programme Supérieur de Spécialisation en Finances Publiques (PSSFP), placé sous la tutelle du Ministère des Finances du Cameroun (MINFI), est une institution d'excellence académique dédiée à la formation et au perfectionnement des cadres en finances publiques. Fonctionnant sous l'égide de l'Université de Yaoundé II-Soa, il délivre des masters spécialisés dans six filières : Finances Publiques, Budget-Trésorerie, Fiscalité-Douane, Comptabilité Publique, Marchés Publics, et Contrôle-Audit.

Depuis plus d'une décennie, le PSSFP capitalise une production intellectuelle importante : thèses, mémoires, articles scientifiques, textes législatifs annotés, et supports pédagogiques. La bibliothèque virtuelle, accessible sur bibliotheque.pssfp.net, constitue l'actif documentaire stratégique de cette production.

## A.2 Diagnostic de l'existant

### A.2.1 Points forts identifiés

- Existence d'un fonds documentaire actif comprenant les travaux de 12 promotions

- Sous-domaine dédié fonctionnel (bibliotheque.pssfp.net) avec notoriété établie

- Accès public aux thèses et mémoires pour la communauté académique

- Bonne diversité documentaire : thèses, articles, législation, cours

### A.2.2 Insuffisances majeures

- Interface utilisateur obsolète — ergonomie insuffisante, incompatibilité mobile

- Absence de moteur de recherche avancée multicritères

- Pas d'organisation standardisée par promotion, spécialité et filière

- Absence de gestion des droits d'accès différenciés (public / auditeur / enseignant)

- Aucun système de paiement pour l'accès à des ressources premium ou ouvrages numériques

- Absence de tableau de bord analytique (statistiques de consultation, téléchargements)

- Non-intégration avec le site principal pssfp.net (navigation cloisonnée)

- Métadonnées incomplètes ou non normalisées pour de nombreux documents

- Absence de prévisualisation PDF intégrée et de citation automatique

- Pas de filigrane de protection sur les documents téléchargés

### A.2.3 Opportunités

- Montée en puissance du numérique dans l'enseignement supérieur africain

- Disponibilité de solutions open-source modernes (Meilisearch, Laravel, Next.js)

- Expansion des paiements mobiles en Afrique centrale (MTN MoMo, Orange Money)

- Possibilité de monétisation partielle (ouvrages premium, certifications en ligne)

- Opportunité de visibilité régionale via l'indexation CAMES, Google Scholar

## A.3 Cadre décisionnel

À l'issue de ce diagnostic, une refonte complète de la bibliothèque virtuelle a été décidée et intégrée dans la Phase I du projet global de refonte numérique du PSSFP. La présente version 2.0 du CDC enrichit et complète la version 1.0 (mars 2026) en ajoutant notamment : un module de paiement multi-canal, un tableau de bord analytique avancé, un plan de migration détaillé par phases, et une charte graphique approfondie.

B — OBJECTIFS DE LA REFONTE

## B.1 Objectifs généraux

- Doter le PSSFP d'une bibliothèque virtuelle professionnelle, moderne et performante, à la hauteur de son statut d'institution d'excellence en finances publiques africaines.

- Assurer la cohérence visuelle et fonctionnelle avec le site principal pssfp.net (même charte graphique, même CMS Laravel/Filament).

- Garantir un accès différencié et sécurisé aux ressources documentaires selon le profil de l'utilisateur.

- Faciliter la recherche et la découverte documentaire par des critères multiples avec des résultats en moins de 500 ms.

- Valoriser la production scientifique du PSSFP auprès du public, de la communauté académique, et des partenaires institutionnels régionaux.

- Générer des revenus complémentaires via la vente d'ouvrages numériques premium et de ressources pédagogiques certifiées.

## B.2 Objectifs spécifiques

- Migrer et organiser l'ensemble des contenus existants (promotions 1 à 12) avec normalisation des métadonnées

- Mettre en place un catalogue structuré par type de document, promotion, spécialité et année

- Implémenter un moteur de recherche avancée multicritères avec auto-complétion

- Créer un espace restreint sécurisé pour les auditeurs et enseignants

- Intégrer un module de paiement multi-canal : MTN Mobile Money, Orange Money, Visa/Mastercard

- Déployer un tableau de bord analytique pour le suivi des consultations, téléchargements et revenus

- Permettre l'administration du catalogue sans intervention technique via le CMS

- Obtenir un score Lighthouse supérieur ou égal à 85/100 sur tous les axes

C — PÉRIMÈTRE DOCUMENTAIRE

## C.1 Types de documents hébergés

La bibliothèque virtuelle hébergera les catégories documentaires suivantes, avec des politiques d'accès et de téléchargement différenciées :

| N° | Type de document | Accès public | Accès auditeurs | Accès enseignants |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Thèses et mémoires de Master | Téléchargement libre | Oui | Oui |
| 2 | Articles et publications scientifiques | Résumé + téléchargement | Oui | Oui |
| 3 | Textes législatifs et réglementaires | Téléchargement libre | Oui | Oui |
| 4 | Supports de cours et polycopiés | Non — accès restreint | Oui (sa filière) | Oui (toutes filières) |
| 5 | Actes de conférences et séminaires | Oui | Oui | Oui |
| 6 | Rapports de stage | Selon accord auteur | Oui | Oui |
| 7 | Ressources pédagogiques enseignants | Non | Non | Oui (sa matière) |
| 8 | Bulletins et newsletters PSSFP | Oui | Oui | Oui |
| 9 | Ouvrages numériques premium | Extrait gratuit (20%) | Achat ou abonnement | Achat ou abonnement |
| 10 | Modules de formation certifiante (FOAD) | Présentation libre | Achat ou abonnement | Accès enseignant |

## C.2 Politique de monétisation

Deux niveaux de monétisation sont envisagés :

- Accès freemium : thèses, articles et législation restent en accès libre pour maximiser la visibilité du PSSFP et l'indexation académique (Google Scholar, CAMES).

- Accès premium payant : ouvrages numériques, modules certifiants FOAD, et ressources exclusives sont commercialisés via un système de paiement multi-canal (cf. Section G).

- Abonnements institutionnels : les universités partenaires et administrations peuvent souscrire à des abonnements permettant l'accès à l'ensemble du catalogue premium.

D — ARBORESCENCE ET NAVIGATION

## D.1 Structure des URLs

La bibliothèque virtuelle est hébergée sur le sous-domaine bibliotheque.pssfp.net, conservé depuis la version actuelle pour préserver le référencement. L'arborescence est conçue pour être intuitive et conforme aux standards SEO.

| URL | Contenu et fonctionnalités |
| --- | --- |
| / (Accueil) | Barre de recherche rapide proéminente — Compteurs animés (documents, thèses, articles) — Derniers ajouts — Accès rapide par type — Lien espace personnel — Mise en avant ouvrages premium |
| /theses | Catalogue des thèses et mémoires par promotion (1ère → 13ème), spécialité, filière, auteur, année — Aperçu résumé — Téléchargement PDF — Citation bibliographique automatique |
| /articles | Publications scientifiques des enseignants et chercheurs PSSFP — Filtrage auteur, spécialité, revue, année — DOI si disponible — Téléchargement ou lien externe |
| /legislation | Textes législatifs et réglementaires — Classement thématique : budget, marchés publics, fiscalité, décentralisation, CEMAC — Versions officielles téléchargeables |
| /cours | Supports pédagogiques — Accès restreint auditeurs authentifiés — Organisation par spécialité et unité d'enseignement — Téléchargement sécurisé avec filigrane |
| /conferences | Actes de séminaires et conférences — Programme MEDIAFIP — Voyages d'étude — Intervenants et résumés |
| /ouvrages | Catalogue des ouvrages premium — Extrait gratuit — Achat en ligne (MTN MoMo / Orange Money / Carte bancaire) — Téléchargement sécurisé post-paiement |
| /recherche | Moteur de recherche avancée — Filtres multiples — Tri des résultats — Export bibliographique (BibTeX, APA, MLA, Chicago) |
| /mon-espace | Espace personnel — Connexion @pssfp.net — Historique téléchargements — Favoris — Alertes nouveautés — Mes achats |
| /admin | Interface CMS Filament — Gestion catalogue, utilisateurs, statistiques, paiements, rapports |

E — FONCTIONNALITÉS TECHNIQUES

## E.1 Moteur de recherche avancée

Le moteur de recherche constitue la fonctionnalité centrale de la bibliothèque. Il doit offrir une expérience de recherche performante avec des résultats en moins de 500 ms pour un catalogue de 500+ documents.

### E.1.1 Fonctionnalités de recherche

- Recherche plein texte dans les titres, résumés et mots-clés

- Filtres combinables : type de document, promotion (1ère à 13ème), spécialité (6 filières + tronc commun), auteur, année, langue, filière

- Auto-complétion intelligente dans la barre de recherche

- Tri des résultats par pertinence, date de publication, auteur, titre, popularité

- Pagination (20 résultats par page) avec navigation rapide

- Sauvegarde des recherches fréquentes (utilisateur authentifié)

- Export des résultats en bibliographie (BibTeX, APA, MLA, Chicago)

- Mise en surbrillance des termes recherchés dans les résultats

- Recherche fédérée : résultats groupés par type de document

### E.1.2 Technologies recommandées

- Moteur de recherche : Meilisearch (solution open-source, rapide, tolérance aux fautes de frappe)

- Alternative : Laravel Scout + Algolia (hébergé) pour réduire la maintenance serveur

- API de recherche : endpoint REST dédié /api/search?q=...&filters=...

## E.2 Gestion des accès et authentification

| Profil | Authentification | Droits d'accès |
| --- | --- | --- |
| Public | Aucune | Thèses, articles, textes de loi, actes — Téléchargement libre — Extrait ouvrages premium |
| Auditeur | Compte @pssfp.net (Laravel Sanctum) | Public + supports de cours de sa filière + espace personnel + accès achats |
| Enseignant | Compte @pssfp.net + rôle enseignant | Public + tous les cours + ressources pédagogiques + dépôt documents + consultation statistiques ses publications |
| Bibliothécaire | Compte CMS Filament | Gestion complète catalogue documentaire — Workflow validation — Statistiques consultation |
| Administrateur | Compte CMS Filament admin | Accès total : utilisateurs, rôles, statistiques, paiements, rapports, configuration |

## E.3 Gestion du catalogue (CMS)

- Interface d'administration Laravel Filament intégrée au CMS principal

- Formulaire de dépôt : titre, auteurs, type, promotion, spécialité, année, résumé, mots-clés, fichier PDF, droits d'accès, prix (pour documents premium)

- Workflow de validation : Dépôt → Validation bibliothécaire → Publication

- Import en masse via CSV/Excel depuis l'ancienne bibliothèque (migration automatisée)

- Gestion des catégories, tags et taxonomie documentaire

- OCR automatique pour les documents scannés non indexables (Tesseract OCR intégré)

- Filigrane automatique sur les documents restreints téléchargés

- Citations bibliographiques générées automatiquement (APA, MLA, Chicago, BibTeX)

- Prévisualisation PDF intégrée (lecteur en ligne pour navigateurs compatibles)

- URLs signées et temporaires pour les téléchargements de documents restreints (tokens à durée limitée)

## E.4 Tableau de bord analytique

Un module analytique complet est intégré au CMS Filament pour permettre au PSSFP de piloter la bibliothèque en temps réel.

### E.4.1 Métriques en temps réel

- Nombre total de documents par type, filière et promotion

- Statistiques de consultation : pages vues, visiteurs uniques, documents consultés

- Téléchargements : nombre total, par document, par type, par période

- Recherches les plus fréquentes et termes sans résultats

- Profil des utilisateurs authentifiés (promotion, filière, rôle)

- Géolocalisation des visiteurs (carte de chaleur par pays / région)

### E.4.2 Métriques financières

- Revenus par canal de paiement (MTN MoMo, Orange Money, Carte bancaire)

- Ventes par ouvrage premium et par période

- Abonnements actifs et taux de renouvellement

- Tableau de bord des transactions en attente, réussies, échouées

- Export des rapports financiers (PDF, Excel) pour la comptabilité PSSFP

### E.4.3 Outils analytiques

- Dashboard intégré à Filament avec graphiques interactifs (Recharts ou Chart.js)

- Intégration optionnelle Matomo Analytics (open-source, données hébergées au PSSFP)

- Alertes automatiques par email : nouveaux dépôts, pannes, seuils de revenus

- Export CSV des logs d'activité pour audit externe

F — PLAN DE MIGRATION DES CONTENUS

## F.1 Phase 1 — Audit complet (Semaine 1-2)

Avant tout développement, un audit exhaustif de la bibliothèque actuelle sera conduit par l'USI.

### F.1.1 Inventaire documentaire

- Recensement complet : nombre de documents par type, filière et promotion (1 à 12)

- Analyse qualité des fichiers PDF : natifs (indexables) vs. scannés (OCR nécessaire)

- Évaluation des métadonnées : titre, auteur, année, promotion, résumé — complétude et exactitude

- Identification des doublons et documents corrompus

- Cartographie des URLs actuelles (pour configuration des redirections 301)

### F.1.2 Audit technique

- Accès administrateur à l'ancienne base de données (dump SQL)

- Inventaire des fichiers physiques sur le serveur actuel (arborescence, taille totale)

- Identification du CMS/moteur actuel de la bibliothèque existante

- Analyse des logs d'accès actuels (documents les plus consultés)

### F.1.3 Livrables de l'audit

- Rapport d'audit documentaire (Excel) : liste exhaustive avec statut de chaque document

- Matrice de migration : ancien ID → nouveau ID avec mapping des métadonnées

- Liste des redirections 301 à configurer

- Estimation du volume de traitement OCR nécessaire

## F.2 Phase 2 — Préparation et nettoyage (Semaine 3-4)

- Normalisation des métadonnées dans le fichier de migration (Excel → CSV import)

- Traitement OCR des documents scannés avec Tesseract ou Adobe PDF Services

- Complétion des résumés manquants (bibliothécaire assisté par l'IA)

- Classement rétrospectif des documents des promotions 1 à 12 selon le nouveau schéma

- Validation par le bibliothécaire PSSFP du fichier CSV avant import

- Vérification de l'intégrité des fichiers PDF (checksums MD5)

## F.3 Phase 3 — Migration automatisée (Semaine 5-6)

- Exécution du script de migration Laravel (lecture base ancienne → insertion base nouvelle)

- Upload des fichiers PDF vers le stockage S3-compatible (ou stockage sécurisé local)

- Indexation automatique dans Meilisearch

- Vérification ligne à ligne (logs de migration avec rapport d'erreurs)

- Validation par le bibliothécaire sur un échantillon de 50 documents par filière

## F.4 Phase 4 — Enrichissement post-migration

- Ajout des résumés manquants (par les auteurs ou le bibliothécaire)

- Indexation des mots-clés manquants selon le thésaurus PSSFP

- Ajout des DOI pour les articles scientifiques (via CrossRef API)

- Configuration des alertes de mise à jour pour les thèses restreintes

- Redirection 301 des anciennes URLs vers les nouvelles (préservation SEO)

G — MODULE DE PAIEMENT MULTI-CANAL

## G.1 Contexte et objectifs

Dans le contexte de l'expansion des paiements numériques en Afrique centrale, et afin de permettre la commercialisation d'ouvrages numériques premium et de modules de formation, la bibliothèque virtuelle v2 intègre un module de paiement multi-canal couvrant les principales solutions disponibles au Cameroun et dans la sous-région CEMAC.

## G.2 Canaux de paiement intégrés

### G.2.1 MTN Mobile Money (MTN MoMo)

- Canal de paiement mobile dominant au Cameroun (50%+ de part de marché)

- Intégration via l'API officielle MTN MoMo (collection API)

- Flux : utilisateur saisit son numéro MTN → reçoit notification USSD → confirme sur son téléphone → paiement traité en temps réel

- Devise : FCFA (XAF) — montants minimaux et maximaux selon limites opérateur

- Environnement : sandbox de test disponible (mtn.developers.com)

- Webhook de confirmation intégré avec retry automatique (3 tentatives)

### G.2.2 Orange Money

- Second opérateur mobile du Cameroun — couverture rurale et secondes villes

- Intégration via API Orange Money Cameroun (partenariat direct ou via agrégateur)

- Flux similaire à MTN MoMo : initiation paiement → confirmation USSD → notification webhook

- Agrégateur recommandé si connexion directe complexe : CinetPay, PayDunya, ou Campay

### G.2.3 Visa / Mastercard (cartes bancaires)

- Pour les utilisateurs disposant d'une carte bancaire internationale (diaspora, partenaires)

- Intégration via Stripe (recommandé) ou CinetPay pour la conformité Afrique centrale

- Support 3D Secure obligatoire pour la sécurité des transactions

- Devise : FCFA avec taux de change si paiement en devise étrangère

## G.3 Architecture technique du module de paiement

- Middleware Laravel dédié : module paiement encapsulé avec interface commune pour tous les canaux

- Table transactions en base de données : id, user_id, document_id, montant, canal, statut, reference_operateur, created_at

- États d'une transaction : pending → processing → completed / failed / refunded

- Idempotency keys pour éviter les double-débits

- Logs complets pour audit et réconciliation bancaire

- Tableau de bord paiements dans le CMS Filament (cf. E.4.2)

- Notifications email et SMS à l'utilisateur après chaque transaction

H — CHARTE GRAPHIQUE — BIBLIOTHÈQUE

## H.1 Cohérence avec pssfp.net

La bibliothèque virtuelle partage la charte graphique du site institutionnel pssfp.net pour assurer la cohérence de l'écosystème numérique PSSFP. Tout visiteur doit percevoir une continuité visuelle et fonctionnelle entre les deux espaces.

## H.2 Palette de couleurs

| Couleur | Code HEX | Usage |
| --- | --- | --- |
| Violet institutionnel | #6B2FA0 | Couleur principale — titres, CTAs, entêtes, badges, icônes actives |
| Or PSSFP | #C9A227 | Accents — séparateurs, prix, badges premium, étoiles de notation |
| Violet pâle | #EDE7F6 | Fonds de cartes, encadrés, arrière-plans de sections |
| Blanc | #FFFFFF | Fond principal, textes sur fond sombre |
| Gris clair | #F5F5F5 | Alternance lignes de tableaux, fonds secondaires |
| Gris foncé (texte) | #212121 | Corps de texte — contraste WCAG AA garanti |
| Rouge alerte | #C62828 | Messages d'erreur, alertes critiques |
| Vert succès | #2E7D32 | Confirmations de paiement, accès accordé |

## H.3 Typographie

- Police principale : Inter (Google Fonts) — moderne, lisible, disponible gratuitement

- Police alternative système : Arial, Helvetica, sans-serif

- Titres (H1) : Inter Bold 2.25rem (36px) — couleur VIOLET

- Titres (H2) : Inter SemiBold 1.5rem (24px) — couleur DARK

- Corps de texte : Inter Regular 1rem (16px) — couleur DARK — interligne 1.6

- Petits textes (métadonnées, dates) : Inter Regular 0.875rem (14px) — couleur Gris moyen

- Code/URLs : Courier New, monospace

## H.4 Composants visuels spécifiques à la bibliothèque

- Cartes de documents (document cards) : aperçu miniature PDF + badge type + titre + auteur + année + bouton d'action

- Barre de recherche : position proéminente (50% de la largeur de l'écran, ombrage violet léger)

- Badges de type de document : icônes couleur selon type (thèse = violet, article = bleu, loi = rouge, cours = vert)

- Compteurs animés sur la page d'accueil : nombre de documents, thèses, téléchargements

- Icône de cadenas sur les documents restreints — icône panier sur les documents payants

- Filigrane discret (nom + date + nom utilisateur) sur les PDF téléchargés depuis l'espace restreint

I — ARCHITECTURE TECHNIQUE

## I.1 Stack technologique

| Composant | Technologie retenue | Justification |
| --- | --- | --- |
| Backend | Laravel 11 (PHP 8.3) | Partagé avec pssfp.net — robuste, écosystème riche |
| Frontend | Next.js 14 (React) | SSR/SSG — performance SEO — partagé avec pssfp.net |
| CMS Administration | Laravel Filament 3 | Interface admin moderne, gestion catalogue et analytics |
| Moteur de recherche | Meilisearch 1.x | Open-source, rapide, tolérance aux fautes de frappe |
| Base de données | PostgreSQL 16 | Partagée avec pssfp.net — robuste, JSON supporté |
| Stockage fichiers | MinIO (S3-compatible) | Auto-hébergé — contrôle des données — coût maîtrisé |
| Authentification | Laravel Sanctum + SSO pssfp.net | Phase I : SSO partiel — Phase II : SSO complet |
| Paiements | MTN MoMo API + Orange Money + Stripe/CinetPay | Couverture complète : mobile money + carte bancaire |
| Analytics | Matomo (auto-hébergé) | Open-source — données au PSSFP — RGPD-compatible |
| Emails transactionnels | Laravel Mail + Mailgun ou Brevo | Fiabilité des notifications — logs d'envoi |
| SSL / HTTPS | Let's Encrypt (auto-renouvellement) | Obligatoire sur tous les sous-domaines PSSFP |
| Sauvegarde | Laravel Backup + S3 | Backup quotidien automatique fichiers + base de données |
| CDN (optionnel Phase II) | Cloudflare Free | Performances mondiales — protection DDoS de base |

## I.2 Sécurité

- HTTPS obligatoire sur tous les sous-domaines — HSTS activé

- Protection CSRF sur tous les formulaires

- Rate limiting sur l'API de recherche et les endpoints de paiement

- Validation serveur stricte de tous les uploads (type MIME, taille max 50 Mo)

- Analyse antivirus des fichiers uploadés (ClamAV ou équivalent)

- URLs signées et à durée limitée pour les téléchargements restreints

- Logs d'accès complets avec rotation quotidienne

- Politique de mots de passe renforcée pour les comptes administrateurs (min. 12 caractères)

- Authentification 2FA optionnelle pour les comptes Filament (TOTP)

J — PLANNING DE RÉALISATION

## J.1 Phase I — Refonte et migration (Avril – Juin 2026)

| Période | Jalon | Détail |
| --- | --- | --- |
| Avril S1-S2 | Audit complet | Inventaire exhaustif contenus — accès admin ancienne bibliothèque — dump BDD — cartographie URLs |
| Avril S2-S3 | Architecture | Modèle de données documentaire — plan de migration — maquettes UX/UI |
| Avril S3 – Mai S2 | Développement Backend | Catalogue + moteur recherche + gestion accès + CMS Filament + module paiement |
| Mai S2 – S3 | Développement Frontend | Interface Next.js + composants bibliothèque + espace personnel + pages catalogue |
| Mai S3 – S4 | Migration des contenus | Exécution scripts migration + upload fichiers + validation bibliothécaire |
| Juin S1 | Intégration SSO | Connexion partielle pssfp.net ↔ bibliotheque.pssfp.net — tests croisés |
| Juin S2 | Tests complets | Recherche multicritères — accès différenciés — paiements sandbox — performance — mobile |
| Juin S3 | Déploiement Phase I | Mise en production — redirections 301 — formation bibliothécaire — formation USI |

## J.2 Phase II — Enrichissement (Juillet – Décembre 2026)

- Juillet – Août : SSO complet pssfp.net ↔ bibliotheque.pssfp.net + intégration FOAD (foad.pssfp.net)

- Septembre : Lancement des abonnements institutionnels + module certifications FOAD

- Octobre : Intégration CDN Cloudflare — Optimisation performances — Audit Lighthouse ≥ 90

- Novembre : Indexation CAMES — Soumission Google Scholar — Partenariats académiques

- Décembre : Bilan Phase II — Rapport analytique annuel — Planification Phase III (2027)

K — CRITÈRES DE RÉCEPTION

## K.1 Critères fonctionnels

- Catalogue complet : toutes les thèses et mémoires existants migrés, indexés et accessibles

- Recherches multicritères retournant des résultats pertinents en < 500 ms

- Accès différencié opérationnel : public / auditeur / enseignant / bibliothécaire

- Téléchargement PDF sécurisé fonctionnel (URLs signées pour documents restreints)

- Module de paiement fonctionnel : test de bout en bout MTN MoMo + Orange Money + carte bancaire

- CMS : ajout/modification/suppression de document par le bibliothécaire sans intervention développeur

- Citation bibliographique automatique générée correctement (APA, MLA, Chicago, BibTeX)

- Tableau de bord analytique affichant les métriques en temps réel

- Filigrane automatique sur les documents téléchargés depuis l'espace restreint

## K.2 Critères techniques

- Temps de réponse recherche < 500 ms pour un catalogue de 500+ documents

- HTTPS actif et HSTS configuré sur bibliotheque.pssfp.net

- Score Lighthouse ≥ 85/100 sur les 4 axes : Performance, Accessibilité, SEO, Best Practices

- Compatibilité mobile complète (iOS/Android) — recherche et téléchargement fonctionnels sur smartphone

- Sauvegarde automatique quotidienne testée et vérifiée (test de restauration)

- Zéro erreur critique dans les logs applicatifs lors des tests de recette

- Conformité WCAG 2.1 niveau AA pour l'accessibilité

## K.3 Critères de migration

- 100% des thèses et mémoires des promotions 1 à 12 migrés et validés par le bibliothécaire

- 100% des redirections 301 configurées et testées (zéro 404 sur les anciennes URLs)

- Intégrité des fichiers PDF vérifiée (checksums MD5 avant/après migration)

- Index Meilisearch complet et opérationnel sur l'ensemble du catalogue migré

M — ÉLÉMENTS À FOURNIR PAR LE PSSFP

## M.1 Accès et données techniques

- Accès administrateur à l'ancienne bibliothèque bibliotheque.pssfp.net (Phase 1 — audit)

- Export ou dump complet de la base de données existante de la bibliothèque

- Ensemble des fichiers PDF stockés sur l'ancien serveur (accès FTP/SFTP ou transfert direct)

- Identifiants API MTN MoMo (sandbox et production) — Contrat MTN Developer

- Identifiants API Orange Money Cameroun — ou décision du canal d'intégration (direct/agrégateur)

- Compte Stripe ou CinetPay pour les paiements carte bancaire

## M.2 Contenus et validation

- Liste validée des thèses et mémoires par promotion (1ère à 12ème) — fournie par UPAAS/Scolarité

- Politique d'accès validée par le Comité de Pilotage : quels documents sont publics, restreints, payants

- Liste des ouvrages numériques premium à commercialiser (avec prix indicatifs)

- Publications scientifiques des enseignants non encore numérisées

- Coordonnées et noms complets des enseignants et bibliothécaires (pour les comptes CMS)

- Désignation du ou des bibliothécaires formés à l'administration du CMS

- Validation de la charte graphique et des maquettes UX avant développement

- Validation des tarifs de vente des ouvrages premium et des abonnements

ANNEXES

## Annexe A — Glossaire

| Terme | Définition |
| --- | --- |
| PSSFP | Programme Supérieur de Spécialisation en Finances Publiques |
| ISFP | Institut Supérieur de Formation en Finances Publiques — désigne la structure globale dont le PSSFP est la Phase I |
| MINFI | Ministère des Finances du Cameroun |
| MINESUP | Ministère de l'Enseignement Supérieur du Cameroun |
| UY2 | Université de Yaoundé II-Soa |
| UPAAS | Unité de la Programmation des Activités Académiques et de la Scolarité |
| USI | Unité des Systèmes d'Information du PSSFP — maîtrise d'ouvrage technique |
| CTD | Collectivités Territoriales Décentralisées |
| CEMAC | Communauté Économique et Monétaire de l'Afrique Centrale |
| CAMES | Conseil Africain et Malgache pour l'Enseignement Supérieur |
| FOAD | Formation Ouverte et À Distance — plateforme Moodle (foad.pssfp.net) |
| CDC | Cahier des Charges |
| CMS | Content Management System — système de gestion de contenu (Laravel Filament) |
| SSR/SSG | Server-Side Rendering / Static Site Generation — Next.js |
| VPS | Virtual Private Server — serveur virtuel dédié |
| SSO | Single Sign-On — authentification unique cross-plateformes |
| MTN MoMo | MTN Mobile Money — solution de paiement mobile de l'opérateur MTN Cameroun |
| MEDIAFIP | Programme de formation en finances publiques soutenu par Expertise France |
| OCR | Optical Character Recognition — reconnaissance optique de caractères pour les documents scannés |
| WCAG | Web Content Accessibility Guidelines — normes d'accessibilité web (niveau AA ciblé) |
| API | Application Programming Interface — interface de programmation permettant l'intégration de services tiers |
| DOI | Digital Object Identifier — identifiant numérique permanent pour les publications scientifiques |
| FCFA | Franc CFA — monnaie officielle de la zone CEMAC (XAF) |

## Annexe B — Références

- CDC Site Web PSSFP v5 — Cahier des charges du site institutionnel pssfp.net (2026)

- Organigramme PSSFP 2026 — Structure organisationnelle officielle

- Documentation API MTN Mobile Money : developers.mtn.com

- Documentation Meilisearch : meilisearch.com/docs

- Documentation Laravel Filament : filamentphp.com/docs

- Norme ISO 2709 — Format d'échange de données bibliographiques

- WCAG 2.1 — Web Content Accessibility Guidelines — W3C

- Politique de confidentialité des données — Cadre CEMAC