| REPUBLIQUE DU CAMEROUN Paix- Travail- Patrie -------------- MINISTERE DES FINANCES -------------- SECRETARIAT GENERAL -------------- PROGRAMME SUPERIEUR DE SPECIALISATION EN FINANCES PUBLIQUES -------------- |  | REPUBLIC OF CAMEROON Peace- Work- Fatherland -------------- MINISTRY OF FINANCE ---------------- GENERAL SECRETARIAT -------------- ADVANCED PROGRAM OF SPECIALISATION IN PUBLIC FINANCE -------------- |
| --- | --- | --- |

CAHIER DES CHARGES REFONTE DU SITE WEB INSTITUTIONNEL DU PSSFP ET DE LA BIBLIOTHÈQUE VIRTUELLE

| Référence | CDC-PSSFP-WEB-2026-005 |
| --- | --- |
| Version | 5.0 — Version définitive |
| Date | Avril 2026 |
| Statut | Soumis au Président du Comité de Pilotage pour validation |
| Maître d'Ouvrage | PSSFP — Programme Supérieur de Spécialisation en Finances Publiques |
| Campus | Campus de Messa, Yaoundé — Cameroun |

pssfp.net  •  contact@pssfp.net  •  foad.pssfp.net

# NOTE DE SYNTHÈSE À L'ATTENTION DU PRÉSIDENT DU COMITÉ DE PILOTAGE

Objet : Refonte du site web institutionnel et de la bibliothèque virtuelle du PSSFP Le présent Cahier des Charges constitue la version 5 du document de référence pour le projet de refonte numérique du PSSFP. Il est soumis à la validation du Président du Comité de Pilotage en vue de l'autorisation de démarrage des travaux. Référence : CDC-PSSFP-WEB-2026-005 ¦ Avril 2026 ¦ Chef de Projet : M. ABE ETOUMOU Anatole

## Contexte et enjeux

Le PSSFP est aujourd'hui à un tournant stratégique de son développement. La convention du 08 mai 2024 consacrant la création de l'Institut Supérieur de Formation en Finances Publiques (ISFP) — en ses phases I et II — confère à notre institution un mandat élargi et une visibilité nationale et régionale accrue. Dans ce contexte, le site web institutionnel constitue la vitrine numérique première du PSSFP auprès de toutes ses parties prenantes : candidats, auditeurs, enseignants, partenaires institutionnels, administrations publiques camerounaises et partenaires de l'espace CEMAC.

Or, le site actuel (www.pfinancespubliques.org), basé sur une technologie Joomla vieillissante, ne reflète plus ni le niveau d'excellence académique de l'institution, ni la richesse de son offre de formation. Il ne satisfait pas aux exigences de visibilité du CAMES, ne s'intègre pas avec les plateformes numériques existantes (Moodle FOAD, bibliothèque virtuelle), et pénalise le rayonnement du PSSFP dans l'espace sous-régional africain.

## Ce que ce projet va changer

- Un nouveau site institutionnel moderne (pssfp.net / pssfp.org / pssfp.cm), mobile-first, conforme CAMES, reflétant l'image d'excellence du PSSFP

- Une bibliothèque virtuelle entièrement refaite (bibliotheque.pssfp.net) — catalogue structuré, recherche avancée, accès différencié

- Un écosystème numérique cohérent : intégration Moodle FOAD, formulaire de candidature, flux Facebook, email @pssfp.net

- Une autonomie totale de l'USI pour l'administration du contenu via un CMS professionnel (Laravel Filament 3)

- Une infrastructure prête pour l'Espace Étudiant (Phase II) et la transition complète vers l'ISFP

# TABLE DES MATIÈRES

NOTE DE SYNTHÈSE À L'ATTENTION DU PRÉSIDENT DU COMITÉ DE PILOTAGE	2

Contexte et enjeux	2

Ce que ce projet va changer	2

Points clés du projet	Error! Bookmark not defined.

Décision sollicitée	Error! Bookmark not defined.

TABLE DES MATIÈRES	3

1. CONTEXTE ET PRÉSENTATION DU PSSFP	5

1.1 Identité institutionnelle	5

1.2 Gouvernance institutionnelle	5

1.3 Le PSSFP en chiffres — 13 promotions	6

1.4 L'écosystème numérique du PSSFP	6

2. OFFRE DE FORMATION DU PSSFP	7

2.1 Structure pédagogique — Master Professionnel	7

2.2 Les 5 Spécialités du Master	7

2.3 Formation Continue — Catalogue 2026	7

2.4 Certifications Internationales et Voyages d'Étude	8

3. DIAGNOSTIC ET CADRAGE DU PROJET	8

3.1 Diagnostic de l'existant — Pourquoi refondre le site web ?	8

3.2 Objectif Général	9

3.3 Objectifs Spécifiques	9

3.4 Périmètre du Projet	9

Inclus dans la Phase I	9

Hors périmètre Phase I — Extensions Phase II	9

4. PARTENAIRES DU PSSFP	10

4.1 Partenaires institutionnels fondateurs	10

4.2 Partenaires techniques et de coopération internationale	10

5. CADRE JURIDIQUE ET RÉGLEMENTAIRE	11

5.1 Textes fondateurs	11

5.2 Conformité CAMES	11

5.3 Conformité numérique	11

6. ÉCOSYSTÈME NUMÉRIQUE EXISTANT	11

7. ARBORESCENCE DU SITE WEB	12

7.1 Pages transversales	13

7.2 Personas et parcours utilisateurs	13

8. PÉRIMÈTRE FONCTIONNEL — SPÉCIFICATIONS DÉTAILLÉES	13

8.1 Phase I — Livrables principaux (13 semaines)	13

MODULE 1 — Site Institutionnel Public	13

MODULE 2 — Actualités et Communication	14

MODULE 3 — Bibliothèque Virtuelle (refonte complète)	14

MODULE 6 — CMS Administration (Laravel Filament 3)	14

8.2 Phase II — Extensions futures (hors périmètre immédiat)	15

9. ARCHITECTURE TECHNIQUE	15

9.1 Stack technologique	15

9.2 Domaines et sous-domaines	15

9.3 Exigences de performance	16

9.4 Sécurité	16

10. CHARTE GRAPHIQUE ET IDENTITÉ VISUELLE	16

10.1 Palette de couleurs institutionnelle	16

10.2 Typographie	17

10.3 Principes UX/UI	17

10.4 Livrables de design	17

11. PLANNING — PHASE I (13 SEMAINES)	18

12. GOUVERNANCE DU PROJET	19

12.1 Organisation et responsabilités	19

12.2 Matrice de contribution par unité	20

12.3 Processus de validation	20

12.4 Gestion documentaire	20

13. BUDGET ESTIMATIF	21

13.1 Lignes budgétaires inscrites au programme d'activités 2026	21

13.2 Charges d'infrastructure et d'exploitation	Error! Bookmark not defined.

14. GESTION DES RISQUES	21

15. CRITÈRES DE RÉCEPTION	22

15.1 Critères techniques	22

15.2 Critères fonctionnels	22

15.3 Critères CAMES	22

15.4 Critères éditoriaux	22

16. ÉLÉMENTS À FOURNIR PAR LE PSSFP	23

ANNEXE A — BIBLIOTHÈQUE VIRTUELLE : CAHIER DES CHARGES DÉTAILLÉ	25

A.1 Constat sur la bibliothèque existante	25

A.2 Objectifs de la bibliothèque refaite	25

A.3 Catalogue documentaire	25

A.4 Fonctionnalités de recherche	25

A.5 Gestion des utilisateurs	26

A.6 Plan de migration	26

ANNEXE B — CHECKLIST DE CONFORMITÉ CAMES	27

ANNEXE C — GLOSSAIRE ET ABRÉVIATIONS	28

17. VALIDATION ET SIGNATURES	29

# 1. CONTEXTE ET PRÉSENTATION DU PSSFP

## 1.1 Identité institutionnelle

Le Programme Supérieur de Spécialisation en Finances Publiques (PSSFP) est un institut du Ministère des Finances (MINFI) en charge de la formation de haut niveau en finances publiques au Cameroun. Né d'une convention tripartite signée le 09 octobre 2013 entre le MINFI, le Ministère de l'Enseignement Supérieur (MINESUP) et l'Université de Yaoundé II-Soa, il représente la Phase I de l'Institut Supérieur de Formation en Finances Publiques (ISFP), dont la création a été officiellement consacrée par la convention renouvelée du 08 mai 2024.

Le PSSFP est un mécanisme d'accompagnement de la modernisation de l'État camerounais, en réponse aux réformes majeures du cadre des finances publiques : directives CEMAC, Loi n°2018/012 portant Régime Financier de l'État, Code des marchés publics (Décret n°2018/366), Loi sur la transparence et la bonne gouvernance (2018), et Loi portant Code général des CTD (2019).

| Paramètre | Détail |
| --- | --- |
| Dénomination officielle | Programme Supérieur de Spécialisation en Finances Publiques (PSSFP) |
| Création | 09 Octobre 2013 — Convention tripartite MINFI-MINESUP-UY2 |
| Convention ISFP | 08 Mai 2024 — Création ISFP Phase I & II (durée 5 ans) |
| Statut actuel | Phase I de l'Institut Supérieur de Formation en Finances Publiques (ISFP) |
| Localisation | Campus de Messa, Yaoundé, Cameroun |
| Site actuel (à remplacer) | www.pfinancespubliques.org |
| Nouveau domaine | pssfp.net |
| Email institutionnel | @pssfp.net |
| Tutelle principale | Ministère des Finances (MINFI) |
| Partenaire académique | Université de Yaoundé II-Soa (FSEG) |

## 1.2 Gouvernance institutionnelle

La gouvernance du PSSFP est structurée autour d'un Comité de Pilotage présidé par Pr. BASAHAG Achile Nestor. Ce Comité assure la coordination générale du programme, valide les orientations stratégiques et supervise les projets structurants de l'institution, dont le présent projet de refonte numérique.

| Fonction | Responsable |
| --- | --- |
| Président du Comité de Pilotage | Pr. BASAHAG Achile Nestor |
| Chef de Projet / Maître d'Ouvrage | Pr. BASAHAG Achile Nestor — Président du Comité de Pilotage |
| Président du Comité Scientifique | Pr. AVOM Désiré |
| Responsable technique & numérique (USI) | M. ABE ETOUMOU Anatole — Chef de l'Unité des Systèmes d'Information |
| Contenus pédagogiques (UPASS) | M. MBIANA Jean Paul — Chef de l'Unité de la Programmation des Activités Académiques et de la Scolarité |
| Formation continue (UDCFC) | Dr. MBALLA ZAMBO Edouard Georges — Chef de l'Unité du Développement, de la Coopération et de la Formation Continue |
| Volet administratif et financier (UAAF) | M. MBA Pierre — Chef de l'Unité des Affaires Administratives et Financières |
| Centre de Documentation (Bibliothèque) | M. BENOH BENOH Pierre Tanguy — Chef du Centre de Documentation |

## 1.3 Le PSSFP en chiffres — 13 promotions

Depuis sa création en 2013, le PSSFP a formé plusieurs centaines de cadres de haut niveau destinés à accompagner la réforme budgétaire et comptable camerounaise. Ces données constituent les chiffres clés à valoriser en page d'accueil du nouveau site.

| Indicateur | Données (Avril 2026) |
| --- | --- |
| Promotions totales formées | 13 promotions |
| Promotion 13 (en cours) | Tronc commun — 1ère année |
| Promotions 11 & 12 | 2ème année — 5 spécialités — En cours |
| Diplômes délivrés (estimation) | ~1 200 cadres formés |
| Spécialités | 5 filières de spécialisation + Tronc commun |
| Capacité 1ère année | ~200 étudiants (Tronc commun) |
| Étudiants en spécialisation | 35 à 50 par filière |
| Mode pédagogique | Présentiel (Campus Messa) + FOAD (foad.pssfp.net) |
| Durée du Master | 2 ans (4 semestres) — BAC+3 requis |
| Coût annuel | 1 185 000 FCFA / an |
| Infrastructure | 3 amphithéâtres + 5 salles de classe — Campus Messa |

## 1.4 L'écosystème numérique du PSSFP

L'USI administre un écosystème numérique en pleine montée en puissance. En 2025, la plateforme Moodle (version 4.4 mise à niveau) a connu une utilisation intensive avec la gestion simultanée des promotions 11, 12 et 13, la production de contenus enrichis (vidéos, évaluations en ligne, ressources multimédia), et le déploiement d'un dispositif MOOC pour la formation continue. Des séances Zoom hebdomadaires assurent la continuité pédagogique pour les auditeurs distanciels répartis sur l'ensemble du territoire camerounais.

Le nouveau site pssfp.net s'inscrit dans cette logique de modernisation continue et devra constituer le point d'entrée unifié de l'ensemble de ces services numériques.

# 2. OFFRE DE FORMATION DU PSSFP

## 2.1 Structure pédagogique — Master Professionnel

Le Master Professionnel en Finances Publiques s'adresse aux titulaires d'un diplôme universitaire de niveau BAC+3 en économie, gestion ou droit. La Validation des Acquis de l'Expérience (VAE) peut prévaloir. La formation se déroule sur 2 ans (4 semestres), en présentiel sur le Campus de Messa et à distance via la plateforme foad.pssfp.net, suivant un modèle hybride éprouvé depuis 2013.

La structure pédagogique distingue deux phases complémentaires :

- 1ère année — Tronc commun : environ 200 étudiants par promotion. Modules transversaux couvrant les fondamentaux des finances publiques : cadrage macroéconomique, droit financier, fiscalité, comptabilité publique, gestion budgétaire, outils numériques.

- 2ème année — Spécialisation : 35 à 50 étudiants par filière, répartis dans les 5 spécialités selon leur profil professionnel et leur projet de carrière.

## 2.2 Les 5 Spécialités du Master

| N° | Intitulé de la Spécialité | Débouchés et domaines couverts |
| --- | --- | --- |
| 1 | Économie Publique et Gestion Publique | Politiques publiques, analyse budgétaire, gestion axée sur les résultats, cadrage macroéconomique, performance publique |
| 2 | Fiscalité, Finance et Comptabilité Publique | Fiscalité directe et indirecte, comptabilité publique État/EPA/CTD, cadre CEMAC, régulation financière, procédures douanières |
| 3 | Gouvernance Territoriale et Finances Publiques Locales | Décentralisation, finances CTD, développement local, commande publique locale, coopération décentralisée |
| 4 | Marchés Publics et Partenariats Public-Privés | Code marchés 2018, passation et exécution, DSP, PPP, contrats de partenariat, contentieux, fiscalité des marchés |
| 5 | Audit et Contrôle des Finances Publiques | Audit interne, contrôle de gestion, normes IFRS/INTOSAI, contrôle juridictionnel, audit SI, certification compte général de l'État |

## 2.3 Formation Continue — Catalogue 2026

La formation continue constitue un axe majeur et générateur de ressources propres pour le PSSFP. Elle répond aux sollicitations des administrations publiques centrales et déconcentrées, des entreprises et établissements publics, et des collectivités territoriales décentralisées. Les formations durent de 3 à 5 jours.

| N° | Module de Formation Continue | Cibles |
| --- | --- | --- |
| 1 | Comprendre la loi de finances et sa circulaire d'exécution | Responsables de programmes, services financiers |
| 2 | Gestion financière des Entreprises et Établissements Publics | Responsables et administrateurs des EP/EPA |
| 3 | Budget Programme et Gestion Axée sur les Résultats | Ordonnateurs, comptables publics, responsables de programmes |
| 4 | Contrôle de Gestion et mise en place du SICOGES | Contrôleurs de gestion, responsables financiers |
| 5 | Infractions à la Réglementation Financière et Faute de Gestion | Ordonnateurs, gestionnaires de crédits, comptables |
| 6 | Cartographie des Risques | Auditeurs, responsables de programmes, managers |
| 7 | Décentralisation et Finances Publiques Locales | Exécutifs des communes et régions, personnels administratifs |
| 8 | Mobilisation et Gestion des Financements Extérieurs | Cadres des administrations, agents communaux |
| 9 | Marchés Publics (Code 2018) | Responsables marchés, maîtres d'ouvrage, contrôleurs financiers |
| 10 | Chaîne PPBS — Planification, Programmation, Budgétisation, Suivi-Évaluation | Ordonnateurs, comptables, responsables de programmes |

Tarification : Administrations — 4 995 000 FCFA / session (<15 pers.) | Individus — 500 000 FCFA | Auditeurs PSSFP — 250 000 FCFA

## 2.4 Certifications Internationales et Voyages d'Étude

Le PSSFP propose également des certifications internationales en distanciel et en présentiel, ainsi que des voyages d'étude en partenariat avec ses homologues internationaux (Institut des Finances Basil Fuleihan — Maroc ; Expertise France — Programme MEDIAFIP). Ces offres distinctives sont à valoriser prominemment sur le nouveau site web.

# 3. DIAGNOSTIC ET CADRAGE DU PROJET

## 3.1 Diagnostic de l'existant — Pourquoi refondre le site web ?

Le site actuel (www.pfinancespubliques.org) a été développé sur la plateforme Joomla dans les premières années du PSSFP. Il a joué son rôle de vitrine institutionnelle initiale, mais ne répond plus, à ce jour, aux exigences d'image, d'accessibilité et d'intégration numérique d'une institution de référence en finances publiques.

| Dimension | Constat documenté | Impact |
| --- | --- | --- |
| Architecture technique | Joomla vieillissant, difficile à maintenir en interne. Absence de workflow éditorial moderne. | Dépendance à un prestataire externe pour les moindres mises à jour. Risque de sécurité. |
| Image institutionnelle | Identité visuelle désuète, ne reflète pas le niveau d'excellence académique du PSSFP ni la réalité de l'ISFP. | Image dégradée auprès des candidats, partenaires CEMAC et coopérants internationaux. |
| Accessibilité de l'information | Navigation complexe. Informations sur les spécialités, frais, admissions difficiles à trouver. | Candidats mal informés. Questions récurrentes aux services administratifs. |
| Intégration numérique | Aucun lien fonctionnel avec Moodle FOAD, bibliothèque virtuelle, formulaire de candidature, Facebook. | Écosystème numérique fragmenté. Expérience utilisateur incohérente. |
| Conformité CAMES | Informations réglementaires insuffisantes (accréditations, programmes complets, corps enseignant). | Risque lors des prochaines évaluations d'accréditation CAMES. |
| Performances techniques | Temps de chargement élevés sur connexions camerounaises. Non-adapté mobile. | Taux de rebond élevé. Pénalisation SEO. Exclusion des utilisateurs mobiles (~70% du trafic). |
| Bibliothèque virtuelle | Sous-développée, non indexée, sans recherche avancée, sans accès différencié. | Ressources académiques peu exploitées. Valeur ajoutée du programme non valorisée. |

## 3.2 Objectif Général

Objectif général du projet Concevoir, développer et déployer un site web institutionnel moderne, sécurisé et évolutif pour le PSSFP — portail officiel centralisé de l'institution — reflétant son excellence académique et sa position de référence nationale et régionale en formation en finances publiques, tout en préparant l'infrastructure numérique à la transition vers l'ISFP.

## 3.3 Objectifs Spécifiques

- Renforcer l'image et la crédibilité institutionnelle du PSSFP à l'échelle nationale, régionale (CEMAC) et internationale

- Faciliter l'accès à l'information académique et administrative pour toutes les parties prenantes : candidats, auditeurs, enseignants, partenaires

- Améliorer la visibilité et le rayonnement du PSSFP auprès des administrations publiques africaines francophones

- Centraliser les points d'accès aux services numériques existants (Moodle FOAD, candidatures, bibliothèque virtuelle)

- Présenter exhaustivement l'offre de formation : tronc commun, 5 spécialités, formation continue, certifications

- Assurer la conformité aux exigences du CAMES pour les accréditations futures

- Permettre une administration autonome du contenu par l'équipe USI sans compétences techniques avancées

- Préparer l'infrastructure numérique à la transition vers l'ISFP Phase II (Espace Étudiant)

- Valoriser les partenariats institutionnels (MINFI, MINESUP, UY2, Expertise France, Institut des Finances Maroc, réseau CEMAC)

## 3.4 Périmètre du Projet

### Inclus dans la Phase I

- Refonte complète de l'architecture informationnelle (arborescence, navigation, expérience utilisateur)

- Refonte graphique et identité visuelle conforme à la charte institutionnelle PSSFP

- Développement technique complet du site web (frontend Next.js 14 + backend Laravel 11)

- Intégration des contenus institutionnels (textes, photos, fiches spécialités, catalogues)

- Refonte intégrale de la bibliothèque virtuelle (bibliotheque.pssfp.net) — voir Annexe A

- Interface CMS d'administration (Laravel Filament 3) — gestion autonome par l'USI

- Intégration Moodle FOAD, formulaire de candidature, flux Facebook

- Mise en production, sécurisation HTTPS, formation USI et documentation

- Migration et redirection 301 de www.pfinancespubliques.org vers pssfp.net

### Hors périmètre Phase I — Extensions Phase II

- Espace Étudiant sécurisé (Module 4) : tableau de bord @pssfp.net, notes, relevés, SSO Moodle

- Refonte complète de la plateforme e-learning Moodle

- Système de gestion des candidatures (Module 5) — redéveloppement du formulaire avec workflow

- Digitalisation complète des processus internes et systèmes métiers complexes

# 4. PARTENAIRES DU PSSFP

Le PSSFP bénéficie d'un réseau de partenaires institutionnels, académiques et techniques qui contribuent au rayonnement de la formation en finances publiques, au Cameroun et dans l'espace CEMAC. Le nouveau site devra valoriser ces partenariats de manière visible et attractive.

## 4.1 Partenaires institutionnels fondateurs

| Partenaire | Rôle et contribution |
| --- | --- |
| Ministère des Finances (MINFI) | Tutelle institutionnelle principale — financement, orientation stratégique, signataire des conventions 2013 et 2024 |
| Ministère de l'Enseignement Supérieur (MINESUP) | Reconnaissance académique — accréditation LMD, cadre réglementaire, signataire des conventions |
| Université de Yaoundé II-Soa (UY2 — FSEG) | Partenaire académique — délivrance du Master Professionnel, corps enseignant, cadre académique LMD |

## 4.2 Partenaires techniques et de coopération internationale

| Partenaire | Nature de la coopération |
| --- | --- |
| Expertise France (Coopération française — MEDIAFIP) | Appui technique au développement des modules de formation continue, formation des formateurs, financement du programme MEDIAFIP, séminaires en France |
| Institut des Finances Basil Fuleihan (Maroc) | Partenariat pédagogique, développement conjoint de la formation sur la mobilisation des financements extérieurs, voyages d'étude, réseau des instituts CEMAC |
| FMI / edX | Partenariat pour la certification internationale en distanciel — modules de formation continue en ligne |
| Assemblée Nationale du Cameroun | Séminaires de renforcement des capacités des membres de la Commission des Finances et du Budget |
| Réseau des instituts CEMAC de formation en FP | Harmonisation des pratiques, échanges de formateurs, modules régionaux — positionnement régional du PSSFP |
| CTD et administrations publiques camerounaises | Clients institutionnels de la formation continue — commandes collectives — retours terrain |

Traitement des partenaires sur le nouveau site → Section dédiée « Nos Partenaires » avec logos haute résolution → Logos disponibles dans les assets institutionnels USI — formats PNG et SVG requis → Liens réciproques vers les sites des partenaires (convention de liens à négocier) → Valorisation du programme MEDIAFIP (Expertise France) dans la page Vie Académique → Mention des voyages d'étude Maroc/France dans le catalogue de formation continue → Mise en avant du partenariat FMI/edX dans la section certifications

# 5. CADRE JURIDIQUE ET RÉGLEMENTAIRE

## 5.1 Textes fondateurs

- Convention tripartite MINFI-MINESUP-UY2 du 09 octobre 2013 — Création du PSSFP (Phase I de l'ISFP)

- Convention renouvelée du 08 mai 2024 — Création officielle de l'Institut Supérieur de Formation en Finances Publiques (ISFP) Phase I et II — durée 5 ans

- Loi n°2018/012 portant Régime Financier de l'État et des autres entités publiques

- Décret n°2018/366 du 20 juin 2018 portant Code des marchés publics

- Loi n°2018/011 portant Code de transparence et de bonne gouvernance dans la gestion des finances publiques

- Lois n°2017/010 et 2017/011 du 12 juillet portant Statut général des établissements et entreprises publics

- Loi n°2019/024 du 24 décembre 2019 portant Code général des CTD

## 5.2 Conformité CAMES

Le site institutionnel doit impérativement répondre aux exigences du Conseil Africain et Malgache pour l'Enseignement Supérieur (CAMES) en matière de visibilité des établissements. Une page dédiée /pssfp/conformite-cames sera créée avec la checklist de conformité complète (voir Annexe B). Les 12 exigences CAMES seront intégrées dès la conception du site.

## 5.3 Conformité numérique

- Accessibilité WCAG 2.1 niveau AA — contrastes, navigation clavier, textes alternatifs pour les images

- Protection des données personnelles — politique de confidentialité, consentement cookies (conforme RGPD dans son esprit)

- HTTPS obligatoire sur tous les domaines et sous-domaines — certificat SSL Let's Encrypt

- Mentions légales complètes — statut juridique, accréditations, responsable de publication

# 6. ÉCOSYSTÈME NUMÉRIQUE EXISTANT

Le PSSFP dispose d'un ensemble de plateformes numériques dont le nouveau site pssfp.net devra assurer la cohérence et l'interopérabilité. L'USI a développé une expertise opérationnelle sur l'ensemble de ces outils, qu'elle administre quotidiennement.

| Plateforme | URL | Statut actuel | Action Phase I |
| --- | --- | --- | --- |
| Site institutionnel | www.pfinancespubliques.org | À remplacer | Redirection 301 → pssfp.net après migration |
| Formulaire candidature | candidature.pfinancespubliques.org | À intégrer / refaire | Lien CTA + intégration (iframe ou lien direct) |
| Moodle FOAD (v4.4) | foad.pssfp.net | Actif — À conserver | Lien depuis le site + bouton accès rapide |
| Bibliothèque virtuelle | bibliotheque.pssfp.net | À refondre | Refonte complète incluse dans Phase I |
| Page Facebook | facebook.com/pssfpcameroun | Active | Flux intégré dans la section Actualités |
| Email institutionnel | @pssfp.net | Actif | Formulaires de contact → @pssfp.net |
| Application ACMA (interne) | Gestion académique — notes, anonymats | Actif — Interne | Non intégré Phase I — Phase II |
| Plateforme MOOC | Formation continue en ligne | En développement | Lien depuis section Formation Continue |

Note sur l'intégration Moodle La plateforme Moodle (foad.pssfp.net) est le cœur pédagogique du PSSFP. La Phase I prévoit uniquement des liens de navigation entre le site institutionnel et Moodle. L'authentification unifiée (SSO) entre pssfp.net et foad.pssfp.net est prévue dans le Module 4 de la Phase II. En Phase I, l'accès à Moodle sera facilité par un bouton proéminent « Accéder à la plateforme FOAD » sur la page d'accueil et dans le menu.

# 7. ARBORESCENCE DU SITE WEB

L'arborescence du nouveau site pssfp.net respecte le principe de navigation en 3 clics maximum pour atteindre tout contenu. Elle comprend 8 rubriques principales et une bibliothèque virtuelle indépendante sur sous-domaine dédié. La structure est conçue pour répondre aux besoins de chaque catégorie d'utilisateur : candidat, auditeur actif, enseignant, partenaire institutionnel, administrations clientes.

| Menu | URL | Sous-pages et contenus clés |
| --- | --- | --- |
| ACCUEIL | / | Hero + CTA Candidature 2026 • Chiffres clés (13 promotions, 5 spécialités, ~1 200 diplômés, 10 ans) • Actualités récentes • Présentation PSSFP • Cards des 5 spécialités • Logos partenaires • Accès rapides (FOAD, Bibliothèque, Candidature) |
| LE PSSFP | /pssfp | /presentation • /mot-president • /gouvernance • /organigramme • /conventions (Convention 2024) • /infrastructure • /partenaires • /conformite-cames |
| FORMATIONS | /formations | /master (présentation générale) • /tronc-commun • /specialites (+ 5 sous-pages filières) • /continue (catalogue 10 modules) • /certifications • /admission • /frais-de-scolarite |
| CANDIDATURE | /candidature | /appel-candidatures • /conditions-admission • /dossier-a-constituer • /deposer-candidature • /resultats-admissions • /faq-candidature |
| VIE ACADÉMIQUE | /vie-academique | /promotions (13 promotions avec photos) • /corps-enseignant • /calendrier-academique • /stages-et-soutenances • /programme-mediafip • /cooperation-internationale |
| ACTUALITÉS | /actualites | /actualites (liste + filtres catégories) • /[slug] (articles) • /agenda (événements) • /galerie (photos + vidéos albums) |
| BIBLIOTHÈQUE | bibliotheque.pssfp.net | Accueil + recherche globale • /theses-memoires • /articles-scientifiques • /textes-loi • /cours (accès restreint auditeurs) • /recherche-avancee |
| CONTACT | /contact | Formulaire → @pssfp.net • Coordonnées Campus Messa • Google Maps intégré • Plan d'accès |

## 7.1 Pages transversales

- /mentions-legales — Statut juridique, accréditations CAMES, responsable de publication

- /confidentialite — Politique de confidentialité et gestion des cookies

- /plan-du-site — Sitemap HTML pour les utilisateurs

- Page 404 personnalisée — Navigation de secours avec lien vers l'accueil et recherche

## 7.2 Personas et parcours utilisateurs

| Persona | Objectif principal | Parcours recommandé |
| --- | --- | --- |
| Candidat potentiel | S'informer et déposer un dossier | Accueil → Formations/Master → Candidature/Dossier → Candidature/Déposer |
| Auditeur actif | Accéder à Moodle et à la bibliothèque | Accueil → Bouton FOAD ou Bibliothèque (accès rapide) |
| Enseignant | Déposer des ressources, consulter le calendrier | Accueil → Vie Académique → Calendrier + Bibliothèque (espace enseignant) |
| Partenaire / Administration | Comprendre l'offre, commander une formation | Accueil → Formations/Continue → Contact |
| Journaliste / Décideur | Valider la crédibilité de l'institution | Accueil → Le PSSFP/Gouvernance + Conventions → Actualités |

# 8. PÉRIMÈTRE FONCTIONNEL — SPÉCIFICATIONS DÉTAILLÉES

## 8.1 Phase I — Livrables principaux (13 semaines)

### MODULE 1 — Site Institutionnel Public

| Fonctionnalité | Spécification détaillée | Priorité |
| --- | --- | --- |
| Page d'accueil dynamique | Hero section plein écran avec titre, sous-titre et CTA Candidature 2026. Chiffres clés animés (13 promotions, 5 spécialités, ~1 200 diplômés, 10+ ans). Actualités vedette (3 derniers articles). Cards des 5 spécialités. Logos partenaires. Accès rapides FOAD / Bibliothèque / Candidature. | CRITIQUE |
| Section institutionnelle PSSFP | Historique depuis 2013, missions et vision ISFP, mot du Président du Comité de Pilotage (Pr. BASAHAG), organigramme interactif, conventions 2013 et 2024 en téléchargement PDF. | HAUTE |
| Catalogue de formation complet | Tronc commun 1ère année, fiches détaillées des 5 spécialités avec unités d'enseignement, catalogue formation continue (10 modules), certifications internationales, frais de scolarité. | CRITIQUE |
| Corps enseignant | Biographies, photos, domaines de spécialité, publications. Filtrable par spécialité. | HAUTE |
| Historique des 13 promotions | Galerie par promotion : photos de groupe, années, spécialités représentées. | MOYENNE |
| Infrastructure Campus Messa | Photos haute qualité des 3 amphithéâtres et 5 salles de classe, capacités, équipements. | MOYENNE |
| Conformité CAMES | Page dédiée /pssfp/conformite-cames avec les 12 exigences documentées et leur statut. | HAUTE |
| Contact et localisation | Formulaire → @pssfp.net, Google Maps Campus Messa (Yaoundé), plan d'accès. | HAUTE |

### MODULE 2 — Actualités et Communication

| Fonctionnalité | Spécification détaillée |
| --- | --- |
| Gestion des articles | Publication par catégories (événements, formations, partenariats, résultats, vie académique). Format : titre, accroche, corps, image principale, auteur, date, tags. Navigation par catégorie et tags. |
| Galerie photos et vidéos | Albums thématiques (promotions, séminaires, partenariats). Lightbox. Support vidéo (YouTube embed ou upload direct). |
| Agenda des événements | Calendrier des événements académiques, examens, soutenances, séminaires de formation continue. |
| Flux Facebook intégré | Widget d'intégration du flux Facebook @pssfpcameroun sur la page d'accueil et la page Actualités. |

### MODULE 3 — Bibliothèque Virtuelle (refonte complète)

La bibliothèque virtuelle constitue l'un des livrables majeurs de ce projet. Sa refonte complète est détaillée en Annexe A du présent document. Les spécifications fonctionnelles principales sont les suivantes :

| Fonctionnalité | Spécification |
| --- | --- |
| Catalogue structuré | 4 types de documents : thèses et mémoires, articles scientifiques, textes législatifs et réglementaires, supports de cours (accès restreint auditeurs). |
| Recherche avancée multicritères | Recherche par : titre, auteur, promotion, spécialité (5), année, type de document, mots-clés. Résultats paginés, triables, exportables. |
| Accès différencié par rôle | Public : thèses/articles. Auditeurs connectés (@pssfp.net) : cours. Enseignants : ressources pédagogiques. Administrateurs : gestion complète. |
| Moteur de recherche performant | Meilisearch ou Laravel Scout — recherche full-text, tolérance aux fautes, suggestions. |
| Migration des contenus | Migration complète des contenus existants de l'ancienne bibliothèque + audit préalable des ressources disponibles. |

### MODULE 6 — CMS Administration (Laravel Filament 3)

| Fonctionnalité | Spécification |
| --- | --- |
| Interface d'administration | Interface professionnelle Laravel Filament 3 — gestion complète sans compétences techniques pour l'équipe USI. |
| Gestion des contenus | Pages statiques, articles, événements, galeries, fiches formations, fiches spécialités, logos partenaires. |
| Gestion bibliothèque | Ajout, modification, suppression de documents. Upload fichiers PDF. Gestion des métadonnées. |
| Gestion utilisateurs et rôles | Rôles : public, auditeur, enseignant, administrateur. Gestion des accès différenciés. |
| Statistiques de consultation | Intégration Google Analytics 4 ou Matomo (option souveraineté des données). Tableaux de bord dans Filament. |

## 8.2 Phase II — Extensions futures (hors périmètre immédiat)

| Module | Description | Horizon |
| --- | --- | --- |
| Module 4 — Espace Étudiant sécurisé | Tableau de bord @pssfp.net, notes, emploi du temps, relevés de notes, SSO vers Moodle FOAD. | Phase II — 2027 |
| Module 5 — Gestion des Candidatures | Redéveloppement du formulaire de candidature avec workflow complet d'administration, suivi des dossiers, résultats en ligne. | Phase II — 2027 |

# 9. ARCHITECTURE TECHNIQUE

## 9.1 Stack technologique

| Composant | Technologie | Justification |
| --- | --- | --- |
| Frontend | Next.js 14+ (React) | SSR/SSG pour SEO optimal. Performances maximales. Écosystème React robuste. |
| Backend / API | Laravel 11 (PHP 8.3) | Robustesse éprouvée. Communauté francophone. Excellente documentation. |
| Base de données | MySQL 8 / PostgreSQL 16 | Fiabilité, performances, compatibilité hébergement camerounais. |
| CMS Administration | Laravel Filament 3 | Interface professionnelle sans code. Formation USI facilitée. |
| Moteur de recherche | Meilisearch / Laravel Scout | Recherche full-text performante pour la bibliothèque virtuelle. |
| Cache | Redis 7+ | Sessions, cache pages, performances améliorées sur connexions lentes. |
| Stockage fichiers | Local + S3 compatible | Stockage des PDFs bibliothèque. Migration cloud possible. |
| Serveur web | Nginx + PHP-FPM | Performances, sécurité, configuration fine. |
| Hébergement | VPS Linux Ubuntu 22 LTS | 4 vCPU, 8 GB RAM, 100 GB SSD. Contrôle total. Coût maîtrisé. |
| SSL/TLS | Let's Encrypt (HTTPS) | Obligatoire sur tous les domaines. Renouvellement automatique. |
| CI/CD | GitHub Actions | Déploiement automatisé. Rollback facilité. |
| Authentification | Laravel Sanctum + JWT | Bibliothèque (Phase I) + Espace Étudiant (Phase II). |

## 9.2 Domaines et sous-domaines

| Domaine / Sous-domaine | Destination | Action Phase I |
| --- | --- | --- |
| pssfp.net | Site institutionnel principal | Domaine principal — configuration DNS requise |
| www.pssfp.net | Alias site principal | Redirection automatique → pssfp.net |
| www.pssfp.org | Domaine alternatif — à acquérir | Redirection 301 → pssfp.net après acquisition |
| www.pssfp.cm | Domaine national camerounais — à acquérir | Redirection 301 → pssfp.net après acquisition |
| bibliotheque.pssfp.net | Bibliothèque virtuelle refaite | Sous-domaine conservé — refonte complète |
| foad.pssfp.net | Moodle FOAD (conservé) | Liens depuis le site — aucune modification |
| www.pfinancespubliques.org | Ancien site | Redirection 301 → pssfp.net après mise en production |
| candidature.pfinancespubliques.org | Formulaire candidature | Intégration Phase I — refonte Phase II |

## 9.3 Exigences de performance

- Score Lighthouse ≥ 90/100 sur les 4 dimensions : Performance, Accessibilité, SEO, Bonnes pratiques

- Temps de chargement de la page d'accueil : < 2 secondes sur connexion standard (3G incluse)

- Compatibilité navigateurs : Chrome, Firefox, Safari, Edge — versions récentes

- Compatibilité mobile : iOS 14+ et Android 10+ — test sur écrans 320px à 1920px

- Disponibilité cible : 99,5% (monitoring actif)

- Optimisation images : WebP, lazy loading, CDN pour les assets statiques

## 9.4 Sécurité

- HTTPS obligatoire sur tous les domaines — redirection automatique HTTP → HTTPS

- Headers de sécurité HTTP (CSP, HSTS, X-Frame-Options, X-XSS-Protection)

- Protection CSRF sur tous les formulaires Laravel

- Sanitisation et validation de toutes les entrées utilisateur

- Sauvegarde automatique quotidienne de la base de données et des fichiers

- Politique de mises à jour de sécurité Laravel et dépendances (suivi mensuel USI)

# 10. CHARTE GRAPHIQUE ET IDENTITÉ VISUELLE

## 10.1 Palette de couleurs institutionnelle

| Rôle | Code Hex | Utilisation |
| --- | --- | --- |
| Violet institutionnel | #6B2FA0 | Navigation, titres H1, boutons CTA principaux, fil conducteur visuel |
| Violet moyen | #9B59B6 | Accents, états hover, liens actifs, icônes secondaires |
| Lavande | #EDE7F6 | Fonds de sections, cartes, encadrés, zones de mise en valeur douce |
| Or / Doré | #C9A227 | Badges, distinctions académiques, accent premium, mise en valeur partenaires |
| Blanc | #FFFFFF | Fond principal des pages — lisibilité et aération maximales |
| Gris anthracite | #333333 | Corps de texte — contraste WCAG AA assuré sur fond blanc |
| Gris clair | #F5F5F5 | Fonds alternatifs de sections, tableaux, zones de contenu secondaire |

## 10.2 Typographie

| Usage | Police | Justification |
| --- | --- | --- |
| Titres H1 / H2 | Playfair Display Bold (Serif) | Élégance académique et institutionnelle — évoque l'excellence et la rigueur |
| Corps de texte / paragraphes | Inter ou Open Sans Regular (16px min.) | Lisibilité maximale, neutralité, universalité — idéal pour la lecture longue |
| Interface / navigation | DM Sans Medium / SemiBold | Modernité et clarté — navigation fluide et contemporaine |

## 10.3 Principes UX/UI

- Design épuré, sobre et professionnel — reflet de l'image institutionnelle du PSSFP et de l'État

- Mobile-first obligatoire — la majorité du trafic provient de smartphones au Cameroun

- Maximum 3 clics pour atteindre tout contenu depuis la page d'accueil

- Navigation fixe en haut de page (sticky header), fil d'Ariane (breadcrumb), footer complet

- Accessibilité WCAG 2.1 niveau AA — contrastes ≥ 4.5:1, navigation clavier complète, textes alternatifs

- Photographie institutionnelle haute qualité : minimum 50 photos (campus, amphithéâtres, promotions, séminaires)

- Icônes cohérentes (système unique — recommandation : Heroicons ou Lucide)

- Animations sobres — transitions légères qui ne nuisent pas aux performances

## 10.4 Livrables de design

| Livrable | Description | Phase |
| --- | --- | --- |
| Maquettes fil de fer (wireframes) | Architecture visuelle de toutes les pages — validation navigation | Mars S2 / Avril S1 |
| Prototype Figma haute fidélité | Maquettes couleurs complètes — validation Comité de Pilotage | Avril S1 |
| Guide de style | Documentation complète : couleurs, typographie, composants, espacements | Avril S2 |
| Assets exportés (SVG/PNG) | Logos, icônes, illustrations — formats optimisés web | Avril S2 |

# 11. PLANNING — PHASE I (13 SEMAINES)

Le planning ci-dessous couvre la période d'Avril à Juillet 2026. Il est structuré en 8 phases successives, chacune jalonnée par un livrable formel soumis à validation. Les dates de début de chaque phase sont conditionnées à la validation du livrable de la phase précédente.

| Phase | Semaines | Période 2026 | Livrable attendu | Responsable pilote | Instance de validation |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ph. 1 Cadrage & contractualisation | S1 – S2 | Avril S1-S2 | CDC v5 signé — Arborescence définitive — Plan éditorial global — Contrats prestataires si applicable | USI (M. ABE ETOUMOU) | Comité de Pilotage (Pr. BASAHAG) |
| Ph. 2 Audit & collecte des contenus | S2 – S4 | Avril S2 – S4 | Audit bibliothèque existante — Inventaire photos — Collecte textes institutionnels — Fiche spécialités — Catalogue FC | UPASS + UDCFC + UAAF + Centre de Documentation | Comité de Pilotage , USI |
| Ph. 3 Maquettes & prototype | S3 – S5 | Avril S3 – Mai S1 | Wireframes de toutes les pages — Prototype Figma haute fidélité validé — Guide de style (couleurs, typographie) | USI | Comité de Pilotage |
| Ph. 4 Développement backend | S5 – S7 | Mai S1 – Mai S3 | Backend Laravel 11 — Base de données — CMS Filament 3 fonctionnel — Moteur de recherche bibliothèque | USI | Validation technique USI |
| Ph. 5 Développement frontend | S7 – S9 | Mai S3 – Juin S1 | Frontend Next.js complet — Bibliothèque virtuelle refaite — Module de paiement en ligne intégré | USI | Validation technique USI |
| Ph. 6 Intégration des contenus | S9 – S10 | Juin S1 – S2 | Intégration de tous les contenus (textes, photos, documents) — Intégration Moodle, Facebook, formulaire candidature | USI + UPASS + UDCFC | Chef de Projet |
| Ph. 7 Tests & recette | S10 – S12 | Juin S2 – S4 | Rapport de tests complets (fonctionnel, performance, sécurité, CAMES, mobile, accessibilité) — Corrections et ajustements | USI | Comité de Pilotage |
| Ph. 8 Déploiement & clôture | S12 – S13 | Juin S4 – Juillet S1 | Mise en production VPS — Bascule DNS pssfp.net / pssfp.org / pssfp.cm — Formation USI au CMS — Documentation technique — PV de réception | USI (M. ABE ETOUMOU) | Pr. BASAHAG — Livraison officielle |

Jalons critiques à surveiller ⚠ Phase 2 — Collecte des contenus : la fourniture des fiches spécialités, textes institutionnels et photos par l'UPASS, l'UDCFC et l'UAAF est critique. Un retard sur ce jalon décale mécaniquement l'ensemble du projet. ⚠ Phase 3 — Validation prototype Figma : nécessite la disponibilité du Président du Comité de Pilotage pour une revue formelle et un retour documenté sous 5 jours ouvrés. ⚠ Phase 5 — Module de paiement en ligne (bibliothèque) : l'intégration d'un système de paiement (MTN MoMo / Orange Money ou passerelle bancaire) requiert des démarches techniques et réglementaires spécifiques à anticiper dès la Phase 1. ⚠ Phase 8 — Bascule DNS : implique une coordination avec le prestataire hébergeur et une fenêtre de maintenance planifiée pour éviter toute interruption de service.

# 12. GOUVERNANCE DU PROJET

## 12.1 Organisation et responsabilités

| Rôle dans le projet | Responsable | Attributions |
| --- | --- | --- |
| Maître d'Ouvrage (MOA) & Chef de Projet | Pr. BASAHAG Achile Nestor — Président du Comité de Pilotage | Autorise le démarrage du projet. Valide les jalons stratégiques (CDC, prototype, recette). Décide des arbitrages budgétaires. Signe le PV de réception. |
| Responsable technique & numérique | M. ABE ETOUMOU Anatole — Chef USI | Pilote opérationnel du projet. Supervise le développement technique. Coordonne toutes les unités contributrices. Produit les rapports d'avancement hebdomadaires. Responsable de la mise en production. |
| Contenus pédagogiques & scolarité | M. MBIANA Jean Paul — Chef UPASS | Fournit les fiches des 5 spécialités, le programme du tronc commun, les UE, les données scolarité, l'historique des 13 promotions, les biographies des enseignants. |
| Contenus formation continue & coopération | Dr. MBALLA ZAMBO Edouard Georges — Chef UDCFC | Fournit le catalogue de formation continue (10 modules), les informations sur les certifications, les partenariats et la coopération internationale (MEDIAFIP, Institut des Finances Maroc). |
| Contenus administratifs & financiers | M. MBA Pierre — Chef UAAF | Fournit les informations administratives et financières : frais de scolarité, modalités de paiement, conventions officielles, données institutionnelles. |
| Bibliothèque & documentation | M. BENOH BENOH Pierre Tanguy — Chef du Centre de Documentation | Fournit et coordonne la migration des ressources documentaires : thèses, mémoires, articles, textes réglementaires. Valide la structure du catalogue bibliothèque. |
| Instance de validation stratégique | Comité de Pilotage (Pr. BASAHAG) | Valide les jalons de phases 1, 3 et 8. Se réunit sur convocation officielle du Chef de Projet. |
| Instance de validation scientifique | Comité Scientifique (Pr. AVOM Désiré) | Valide les contenus académiques publiés, la conformité CAMES, l'exactitude des programmes de formation. |

## 12.2 Matrice de contribution par unité

| Unité / Service | Chef d'unité | Contribution principale au projet |
| --- | --- | --- |
| USI — Unité des Systèmes d'Information | M. ABE ETOUMOU Anatole | Développement technique, hébergement, mise en production, CMS, sécurité |
| UPASS — Unité Programmation Académique et Scolarité | M. MBIANA Jean Paul | Fiches spécialités, programmes, promotions, enseignants, calendrier académique |
| UDCFC — Unité Développement, Coopération et FC | Dr. MBALLA ZAMBO Edouard Georges | Catalogue FC, certifications, partenariats internationaux, voyages d'étude |
| UAAF — Unité des Affaires Administratives et Financières | M. MBA Pierre | Données administratives, frais de scolarité, conventions, informations légales |
| Centre de Documentation | M. BENOH BENOH Pierre Tanguy | Ressources bibliothèque, migration documentaire, structuration du catalogue |
| Départements de Formation (5) | Chefs de département | Validation des contenus académiques par spécialité |

## 12.3 Processus de validation

- Chaque phase se conclut par une revue formelle avec un compte-rendu documenté, transmis au Président du Comité de Pilotage

- Les jalons stratégiques (Phases 1, 3 et 8) font l'objet d'une convocation officielle du Comité de Pilotage

- Un rapport d'avancement hebdomadaire sera produit par le Chef de Projet (USI) et communiqué à l'ensemble des parties prenantes

- Tout écart significatif (délai > 5 jours, dépassement budget > 10%) doit faire l'objet d'une note formelle au Président du Comité de Pilotage

## 12.4 Gestion documentaire

- Le présent CDC est le document contractuel de référence — toute modification de périmètre fait l'objet d'un avenant validé

- Les codes sources seront versionnés sur GitHub avec accès restreint à l'équipe USI

- Une documentation technique complète et un manuel utilisateur CMS illustré seront remis lors de la livraison officielle

- Un PV de réception sera signé par le Président du Comité de Pilotage pour clore officiellement la Phase I

# 13. BUDGET ESTIMATIF

Le présent budget intègre les deux lignes budgétaires inscrites au programme d'activités du PSSFP pour l'exercice 2026, auxquelles s'ajoutent les charges d'hébergement et d'acquisition des noms de domaine nécessaires à la mise en œuvre du projet.

## 13.1 Lignes budgétaires inscrites au programme d'activités 2026

| Activité | Code budgétaire | Nature de la dépense | Montant (FCFA) |
| --- | --- | --- | --- |
| Relooking du site Internet du PSSFP | 612050 | Honoraires versés | 3 000 000 |
| Relooking de la bibliothèque virtuelle et intégration d'un module de paiement des ouvrages en ligne | 612050 | Honoraires versés | 4 000 000 |
| SOUS-TOTAL HONORAIRES |  |  | 7 000 000 |

# 14. GESTION DES RISQUES

| Risque identifié | Prob. | Impact | Mesures d'atténuation |
| --- | --- | --- | --- |
| Retard dans la fourniture des contenus par l'UPASS, l'UDCFC ou l'UAAF | Élevée | Élevé | Plan éditorial avec jalons contractuels par unité — Contenu minimaliste défini pour le lancement — Responsable contenu désigné dans chaque unité |
| Incompatibilité ou complexité du formulaire de candidature existant | Moyenne | Moyen | Test d'intégration dès la Phase 4 — Option fallback : lien direct vers le formulaire existant — Refonte complète prévue en Phase II |
| Complexité de la migration de la bibliothèque virtuelle existante | Moyenne | Moyen | Audit technique préalable en Phase 1 — Inventaire complet des ressources — Marge de 20% sur le délai bibliothèque |
| Indisponibilité des photos institutionnelles de qualité suffisante | Moyenne | Moyen | Inventaire photos existantes dès Phase 1 — Organiser une session photo institutionnelle si nécessaire |
| Limitations techniques lors du développement complexe | Moyenne | Moyen | Supervision USI à chaque jalon — Revue technique par le Chef USI — Tests automatisés — Escalade si nécessaire |
| Faible appropriation du CMS par l'équipe USI | Faible | Faible | Formation pratique 2 jours — Manuel utilisateur illustré — Support technique 1 mois post-lancement |
| Non-conformité aux exigences CAMES | Faible | Élevé | Checklist 12 exigences intégrée dès la conception — Validation Comité Scientifique avant mise en production |
| Dépassement du budget hébergement | Faible | Faible | Comparer 3 prestataires hébergement — Provisionner 2 ans — Optimisation des coûts serveur |
| Attaque informatique / défacement du site | Faible | Élevé | Headers sécurité HTTP — WAF — Sauvegardes quotidiennes — Plan de restauration documenté |

# 15. CRITÈRES DE RÉCEPTION

## 15.1 Critères techniques

- Performance : score Lighthouse ≥ 90/100 sur les 4 dimensions (Performance, Accessibilité, SEO, Bonnes pratiques)

- Temps de chargement page d'accueil : < 2 secondes sur connexion standard

- Compatibilité complète : Chrome, Firefox, Safari, Edge — iOS et Android

- HTTPS actif et validé sur tous les domaines (pssfp.net et bibliotheque.pssfp.net)

- Aucune erreur 404, lien brisé ou ressource manquante à la recette

- Sauvegarde automatique fonctionnelle et testée

## 15.2 Critères fonctionnels

- Toutes les 8 rubriques de navigation opérationnelles avec l'intégralité des sous-pages

- Formulaire de contact fonctionnel avec réception confirmée à @pssfp.net

- CMS Filament : gestion autonome de l'ensemble des types de contenus par l'USI sans intervention développeur

- Bibliothèque virtuelle : recherche multicritères + accès différencié (public / auditeur / enseignant / admin) fonctionnels

- Intégration Moodle (lien) et formulaire candidature (lien ou iframe) opérationnels

- Flux Facebook @pssfpcameroun intégré et affiché correctement

- Redirection 301 de www.pfinancespubliques.org vers pssfp.net active et testée

## 15.3 Critères CAMES

- Statut juridique et accréditations visibles dès la page d'accueil et sur la page dédiée /pssfp/conformite-cames

- Programme complet des 5 spécialités publié avec toutes les unités d'enseignement

- Corps enseignant complet avec qualifications et domaines de spécialité visibles

- Conditions d'admission et frais de scolarité publiés de manière claire et accessible

- Convention ISFP 2024 disponible en téléchargement PDF

- Mentions légales et politique de confidentialité complètes et conformes

## 15.4 Critères éditoriaux

- Contenu minimum garanti au lancement : page d'accueil, Le PSSFP, 5 fiches spécialités, contact, conformité CAMES

- Au moins 3 actualités publiées au lancement

- Photos institutionnelles de qualité professionnelle sur toutes les pages clés

- Aucune faute d'orthographe ou de grammaire dans le contenu initial publié

# 16. ÉLÉMENTS À FOURNIR PAR LE PSSFP

La réussite du projet repose en grande partie sur la fourniture en temps et en heure des éléments de contenu par les services du PSSFP. Le tableau ci-dessous constitue une liste contractuelle avec responsables et délais.

| Élément requis | Unité / Responsable | Délai requis | Criticité |
| --- | --- | --- | --- |
| Logo PSSFP haute résolution (PNG + SVG) | USI — M. ABE ETOUMOU | Phase 1 — Disponible | CRITIQUE |
| Logos partenaires (MINFI, MINESUP, UY2, Expertise France, Institut Finances Maroc) | USI + UDCFC | Avant Phase 3 | HAUTE |
| Textes de présentation institutionnelle (historique, mission, vision, mot du Président) | Comité de Pilotage — Pr. BASAHAG | Avant Phase 3 | HAUTE |
| Fiches des 5 spécialités + tronc commun (objectifs, UE, débouchés) | UPASS — M. MBIANA Jean Paul | Avant Phase 4 — CRITIQUE | CRITIQUE |
| Calendrier académique et données scolarité | UPASS — M. MBIANA Jean Paul | Avant Phase 4 | HAUTE |
| Historique complet des 13 promotions (listes nominatives, spécialités, années) | UPASS / USI | Avant Phase 6 | MOYENNE |
| Biographies et photos des enseignants et chefs de département | UPASS + Chefs de département | Avant Phase 6 | HAUTE |
| Catalogue formation continue 2026 (10 modules, tarification, cibles) | UDCFC — Dr. MBALLA ZAMBO | Avant Phase 4 | CRITIQUE |
| Informations certifications internationales et voyages d'étude | UDCFC — Dr. MBALLA ZAMBO | Avant Phase 5 | HAUTE |
| Informations partenariats et coopération internationale (MEDIAFIP, Institut Finances Maroc) | UDCFC — Dr. MBALLA ZAMBO | Avant Phase 5 | MOYENNE |
| Données administratives : frais scolarité, modalités paiement, calendrier admission | UAAF — M. MBA Pierre | Avant Phase 4 | CRITIQUE |
| Convention ISFP 2024 en PDF (version officielle signée) | UAAF — M. MBA Pierre | Avant Phase 4 | HAUTE |
| Documents bibliothèque (thèses, mémoires, articles, textes de loi) | Centre Documentation — M. BENOH BENOH | Phase 6 — migration | HAUTE |
| Photos institutionnelles haute qualité (min. 50 — campus, amphis, promotions, séminaires) | USI — Communication | Avant Phase 6 | HAUTE |
| Accès serveur et configuration DNS (pssfp.net, pssfp.org, pssfp.cm) | USI Technique | Avant Phase 8 | CRITIQUE |
| Comptes email @pssfp.net opérationnels (admin, contact, info) | USI | Avant Phase 8 | CRITIQUE |
| Accès administrateur bibliotheque.pssfp.net (audit technique Phase 1) | USI Technique | Phase 1 — audit | HAUTE |

# ANNEXE A — BIBLIOTHÈQUE VIRTUELLE : CAHIER DES CHARGES DÉTAILLÉ

La bibliothèque virtuelle du PSSFP (bibliotheque.pssfp.net) constitue un actif académique stratégique de l'institution. Sa refonte est incluse dans le périmètre de la Phase I et représente un livrable majeur du projet.

## A.1 Constat sur la bibliothèque existante

- Interface vieillissante et peu ergonomique — décourageante pour les auditeurs

- Absence de moteur de recherche avancée — impossible de filtrer par spécialité, promotion ou type de document

- Pas de différenciation des accès — contenus pédagogiques (cours) accessibles sans authentification

- Contenu non structuré — mélange de thèses, articles, textes de loi et supports de cours sans catégorisation claire

- Aucune statistique de consultation — impossible de mesurer l'utilisation

## A.2 Objectifs de la bibliothèque refaite

- Constituer une vitrine académique valorisant les productions intellectuelles du PSSFP (thèses, mémoires, articles)

- Faciliter l'accès aux ressources pédagogiques pour les auditeurs, quel que soit leur lieu de formation

- Structurer et indexer le patrimoine documentaire du PSSFP de manière professionnelle

- Contrôler l'accès aux ressources confidentielles (supports de cours) via authentification

## A.3 Catalogue documentaire

| Type de document | Accès | Exemples de contenu |
| --- | --- | --- |
| Thèses et mémoires | Public (sans connexion) | Mémoires de fin d'études des 13 promotions, par spécialité |
| Articles scientifiques | Public (sans connexion) | Publications des enseignants et chercheurs du PSSFP |
| Textes législatifs et réglementaires | Public (sans connexion) | Textes de référence finances publiques, CEMAC, CAMES |
| Supports de cours | Auditeurs connectés uniquement | Slides, PDF cours, enregistrements — par spécialité et UE |
| Ressources pédagogiques enseignants | Enseignants connectés uniquement | Références bibliographiques, outils pédagogiques |

## A.4 Fonctionnalités de recherche

- Recherche simple : barre de recherche globale avec autocomplétion

- Recherche avancée multicritères : titre, auteur, promotion (1 à 13), spécialité (5 filières), année, type de document, mots-clés

- Moteur full-text : Meilisearch ou Laravel Scout — tolérance aux fautes, résultats pertinents

- Résultats paginés, triables (date, pertinence, auteur), exportables

- Système de favoris pour les auditeurs connectés

## A.5 Gestion des utilisateurs

| Rôle | Mode d'accès | Droits |
| --- | --- | --- |
| Public (visiteur) | Sans authentification | Consultation thèses, articles, textes de loi — Recherche — Téléchargement PDF publics |
| Auditeur | Email @pssfp.net + mot de passe | Tout le public + accès supports de cours de sa spécialité + favoris |
| Enseignant | Email @pssfp.net + mot de passe | Tout auditeur + ressources pédagogiques + dépôt de ressources |
| Bibliothécaire / Admin | Email @pssfp.net + mot de passe admin | Gestion complète du catalogue — ajout, modification, suppression — statistiques |

## A.6 Plan de migration

- Phase 1 — Audit : inventaire exhaustif des ressources de la bibliothèque existante (formats, qualité, droits)

- Phase 2 — Nettoyage : suppression des doublons et contenus obsolètes, conversion des formats si nécessaire

- Phase 3 — Import : migration vers la nouvelle structure de base de données avec métadonnées complètes

- Phase 4 — Validation : vérification de la complétude et de l'accessibilité de chaque ressource migrée

# ANNEXE B — CHECKLIST DE CONFORMITÉ CAMES

Le Conseil Africain et Malgache pour l'Enseignement Supérieur (CAMES) exige la visibilité en ligne d'un ensemble d'informations réglementaires pour l'accréditation des établissements d'enseignement supérieur. Le nouveau site intégrera ces exigences dès la conception.

| N° | Exigence CAMES | Page prévue sur le nouveau site | Statut cible |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Dénomination officielle et statut juridique de l'établissement | /pssfp/presentation + /mentions-legales | ✓ Intégré |
| 2 | Accréditations et conventions institutionnelles | /pssfp/conventions + /pssfp/conformite-cames | ✓ Intégré |
| 3 | Programme complet des formations avec objectifs | /formations/master + /formations/specialites (5 pages) | ✓ Intégré |
| 4 | Unités d'enseignement détaillées par spécialité | /formations/specialites/[slug] — fiche complète | ✓ Intégré |
| 5 | Corps enseignant avec qualifications et grades | /vie-academique/corps-enseignant | ✓ Intégré |
| 6 | Conditions d'admission et critères de sélection | /formations/admission + /candidature/conditions | ✓ Intégré |
| 7 | Frais de scolarité et modalités de paiement | /formations/frais-de-scolarite | ✓ Intégré |
| 8 | Débouchés professionnels par spécialité | /formations/specialites/[slug] — section débouchés | ✓ Intégré |
| 9 | Infrastructures et équipements pédagogiques | /pssfp/infrastructure | ✓ Intégré |
| 10 | Partenariats institutionnels et académiques | /pssfp/partenaires | ✓ Intégré |
| 11 | Publications et productions scientifiques | bibliotheque.pssfp.net / /vie-academique | ✓ Intégré |
| 12 | Coordonnées complètes et localisation | /contact + footer du site | ✓ Intégré |

# ANNEXE C — GLOSSAIRE ET ABRÉVIATIONS

| Terme / Abréviation | Définition |
| --- | --- |
| CAMES | Conseil Africain et Malgache pour l'Enseignement Supérieur — organisme d'accréditation des établissements d'enseignement supérieur africains |
| CDC | Cahier des Charges — document de référence définissant les exigences et les livrables d'un projet |
| CEMAC | Communauté Économique et Monétaire de l'Afrique Centrale |
| CI/CD | Continuous Integration / Continuous Deployment — automatisation des tests et déploiements |
| CMS | Content Management System — système de gestion de contenu permettant l'administration du site sans compétences techniques |
| CTD | Collectivités Territoriales Décentralisées — communes, régions |
| EPA | Établissements Publics Administratifs |
| FOAD | Formation Ouverte et À Distance — modalité pédagogique utilisant le numérique |
| ISFP | Institut Supérieur de Formation en Finances Publiques — institution issue des phases I et II du PSSFP |
| MEDIAFIP | Programme de coopération financé par Expertise France pour le renforcement des capacités en finances publiques |
| MINFI | Ministère des Finances du Cameroun |
| MINESUP | Ministère de l'Enseignement Supérieur du Cameroun |
| MOOC | Massive Open Online Course — formation en ligne ouverte à tous |
| PPP | Partenariat Public-Privé |
| PPBS | Planification-Programmation-Budgétisation-Suivi-Évaluation |
| PSSFP | Programme Supérieur de Spécialisation en Finances Publiques |
| SEO | Search Engine Optimization — optimisation pour les moteurs de recherche |
| SICOGES | Système Intégré de Contrôle de Gestion |
| SSO | Single Sign-On — authentification unique permettant d'accéder à plusieurs plateformes avec un seul identifiant |
| UE | Unité d'Enseignement |
| UPASS | Unité de la Programmation des Activités Académiques et de la Scolarité (Chef : M. MBIANA Jean Paul) |
| UDCFC | Unité du Développement, de la Coopération et de la Formation Continue (Chef : Dr. MBALLA ZAMBO Edouard Georges) |
| UAAF | Unité des Affaires Administratives et Financières (Chef : M. MBA Pierre) |
| USI | Unité des Systèmes d'Information |
| UY2 | Université de Yaoundé II-Soa |
| VAE | Validation des Acquis de l'Expérience |
| VPS | Virtual Private Server — serveur virtuel privé |
| WCAG | Web Content Accessibility Guidelines — normes d'accessibilité web |

# 17. VALIDATION ET SIGNATURES

Le présent Cahier des Charges version 5.0 engage le PSSFP en tant que Maître d'Ouvrage pour la réalisation du projet de refonte de son site web institutionnel et de sa bibliothèque virtuelle. La signature des parties ci-dessous vaut approbation du document et autorisation de démarrage de la Phase I du projet.

Document soumis au Comité de Pilotage du PSSFP Référence : CDC-PSSFP-WEB-2026-005 ¦ Version 5.0 ¦ Avril 2026